校园智能配送项目进度汇报

一、整体进度

项目由四块组成：

- 给学生下单取餐用、给商家接单装货用的两个微信小程序；

- 跑在后面、处理订单和配送逻辑的后端服务器；

- 以及放在现场、负责运货的无人车；

- 另外还有一块展示无人车实时定位和数据的可视化大屏。

- 目前两个小程序和大屏的功能都已经基本做出来了，后端也稳定在跑，无人车要等扫图和技术支持到位后再做实地联调。整体处于开发基本完成、正在往实地测试过渡的阶段。

二、两个微信小程序

一个是给学生的下单取餐小程序，一个是给商家的接单装货小程序，两边的功能都已经基本完善，日常的主流程都能走通。现在还差最后一步实地测试，主要是把一些小问题在实际场景里再过一遍、修掉，就能比较接近可用了。

三、后端服务器

后端服务负责把小程序、无人车、配送逻辑串起来，目前开发端已经在稳定运行。正式上线的服务器硬件还在准备购买，买好后就能从测试环境搬到正式环境。

四、无人车与全校扫图

无人车是和专门的无人车公司合作的。为了让车在校园里认路、定位，需要先对整个学校的地图做一次扫描建模，相当于先把全校的地址和路况画进系统。现在我们只扫了学校东苑的图进行小范围测试。我们已经准备让无人车公司的技术人员来学校现场，针对整所学校扫图，这一步做完，车在校园里的路线和定位才有真实依据。

五、多单配送算法

系统现在支持一次让一台车顺路送多个订单，也就是多单配送。这套分配算法的合理性还需要拿真实场景测一测，比如订单一并处理时怎么合并、路线怎么排最省时合理，实地测试时一起验证并微调。

六、可视化大屏与三维建模

展示无人车位置和数据的大屏已经基本完成，上面的三维校园建模也已经做完了，能把楼栋、道路、配送点和无人车在地图上立体展示出来，效果直观。目前还能提升的，主要是前端展示的精美程度，等有时间再进一步打磨观感。显示屏和主机正在购买，等库房装修完后，就可以安装，并把做好的内容放到大屏上。

七、还没做完的

两个小程序在实地测试中可能还有小问题要修。多单配送算法的合理性要在实地测试中验证。实地测试要确认车在校园里的定位是否精准，不精准就继续校准。大屏的前端界面精美度可以再往上提。最重要的一点，上述现场测试基本都要等库房装修完成后，设备、场地到位了，才能更好地进行测试和运行。

八、总结

小程序、后端、大屏这几块开发已经基本成型。接下来主要靠库房装修好后安排实地测试，把定位精度、配送算法和收尾的小问题逐个补齐。