遇到的问题

这一篇单独整理项目到目前为止遇到的问题，重点是与无人车公司合作过程中出现的几类情况，按扫图、多单配送、实地测试三个方面说明。

一、扫图问题

学校整体面积比较大，单日难以一次性完成全校区扫图，而且和无人车公司的对接调试比较耗时，扫图软件每次出现问题都要等待无人车公司来解决，会耽误较长的时间。目前这项工作已经准备改由无人车公司的工作人员自己扫图来解决。

二、多单配送问题

无人车公司原有系统只支持一次配送一个订单。我们通过自己编写的算法，在理论上已经实现了一台车一次配送多个订单，也就是多单配送。这项能力目前在算法层面已经跑通，后续还要在实地测试中进一步验证它的合理性。

三、实地测试问题

库房装修期间也就是从中秋到国庆这段时间，场地一直被占用，而无人车的充电桩需要有合适的位置和电源才能运行，因为场地受限，前后一直没办法实地测试，进度也因此有所耽误。现在已经在零栋门店前面装好了充电桩，但门店前的人流量比较大，不方便充分测试，目前只能先做初步测试，要等库房装修完全结束以后，再进行实地测试。

四、总体情况

整体来看，扫图问题已经基本得到解决，多单配送已经在算法层面实现，剩下的主要是实地测试受场地和装修进度的制约，等库房装修完成后就可以继续推进，把定位、配送算法和收尾的小问题逐个补齐。